## Slide 1
PROJETO FINDR – PLANO DE AÇÃO
LOUCO
TRISTE
CONTENTE
Integrantes ausentes
Falta de profundidade em algumas matérias
Pouca exploração na área de dados
Os elogios dos professores
Ter feito uma boa apresentação
Se organizar
Falta de comunicação/
reuniões
Desenvolvimento pessoa e da equipe
Má administração de tempo
Sprint vs Prova
Sprint vs Prova
Ser proativo
Se comunicar melhor
Conflito de interesses
Não conseguir entregar todas as funcionalidades
Falta de comunicação na divisão de tarefas
Aprender a pesquisar melhor
Maior comunicação com os professores
Estudar mais
Se preparar e se organizar mais
Desenvolvimento pessoa e da equipe
Muitas lições aprendidas
Uma boa entrega na 3°Sprint
Retrospectiva no final do ano
Buscar conhecimento e evolução
Manter dedicação/
empenho
Manter bom preparo para as Sprints